WINNER ORGANA

PROPUESTA TÉCNICA

POS Manual del Administrador

Activación y venta directa con cobro en oficina

EFICACIA    MINIMA INTERVENCION    REUTILIZAR > REESCRIBIR

Documento de propuesta — versión 1.0

Generado el 25 de abril de 2026

Basado en: technical_map.md (V3) · Auditoria_Activacion_Compra.docx · MIGRATION_V3_RULES.sql

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Contexto y diagnóstico

3. Decisión arquitectónica — la regla de oro

4. Cambios mínimos requeridos

5. Migración de base de datos (SQL)

6. Capa backend — hooks nuevos en useAdmin.ts

7. Capa UI — modal único reutilizado

8. Reporte de caja física

9. Plan de pruebas (8 casos)

10. Riesgos y barandas no negociables

11. Plan de rollout en 3 fases

12. Métricas de éxito (post-implementación)

13. Anexo A — Variantes opcionales (no recomendadas en V1)

14. Anexo B — Checklist de auditoría documental

# 1. Resumen ejecutivo

Esta propuesta describe cómo habilitar la venta directa por parte del administrador (modalidad POS físico) sobre la infraestructura ya existente, sin reescribir la lógica de comisiones ni duplicar reglas de negocio.

### Decisión recomendada

Agregar un único punto de entrada de "venta directa" en el AdminDashboard, que reutiliza el motor de comisiones V3 actual. La única ampliación de schema son dos columnas en la tabla orders. Cero RPCs nuevas. Cero cambios al cálculo de bonos.

### Métricas de la propuesta

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Migración SQL nueva | 1 archivo · 2 columnas · 1 índice · ~30 líneas |
| RPCs nuevas | 0 (cero) — reutiliza distribute_commissions_v2 |
| Triggers nuevos | 0 (cero) — los V3 ya cubren el caso |
| Hooks nuevos en useAdmin.ts | 2 (useAdminCreateDirectSale, useCashRegister) |
| Componentes UI nuevos | 2 (DirectSaleModal, CashRegisterReport) |
| Subtab nuevo en AdminDashboard | 1 (Pagos → Caja física) |
| Esfuerzo estimado (1 dev) | 3 a 5 días incluyendo pruebas |
| Riesgo de regresión | Bajo — el motor de comisiones no se modifica |
| Riesgo operativo (caja en mano) | Medio-Alto sin las 3 barandas (sección 10) |

### Por qué es la opción correcta

- El motor V3 ya distribuye bonos correctamente al marcar una orden como entregado: una venta directa entra al MISMO trigger sin distinguir su origen.

- La regla de breakage V3 (solo por depth_unlocked, no por account_status) garantiza que los pending también reciban su bono — exactamente el caso de uso de POS.

- Reutilizar activationPrice.ts para calcular precios desde el modal evita la divergencia de reglas entre carrito web y carrito de oficina.

- Marcar la orden con payment_method='efectivo_admin' permite construir el reporte de caja sin tablas adicionales.

# 2. Contexto y diagnóstico

## 2.1 Qué existe hoy

El admin no crea órdenes; solo reacciona a lo que el afiliado generó desde la web. El flujo actual es:

RegistroAfiliado.tsx           (afiliado completa form)

-> AuthContext.register()

-> register_affiliate (RPC)            <- crea perfil pending

Catalogo.tsx -> Checkout.tsx     (afiliado arma carrito en la web)

-> INSERT orders                            <- trigger marca is_activation_order=TRUE

-> useSubmitPayment                         <- afiliado sube comprobante a Storage

AdminDashboard.tsx -> Pagos -> Activaciones

-> useApprovePayment (RPC approve_affiliate_payment)

-> marca order como 'entregado' (useUpdateOrderStatus)

-> trigger_commissions_on_delivery

-> distribute_commissions_v2  (Flujo A — bonos fijos)

-> si total >= meta: account_status = 'active'

## 2.2 Qué falta para soportar venta directa

- No hay forma de que el admin cree una orden sin que el afiliado pase por la web.

- No hay forma de registrar que el cobro fue en efectivo recibido por el admin (no por la pasarela).

- No hay reporte de caja que distinga ventas web (dinero en banco) de ventas físicas (dinero en mano del admin).

- No hay traza de auditoría sobre qué admin generó cada venta directa.

## 2.3 Qué NO falta (y conviene NO tocar)

- El cálculo de comisiones (Flujo A y Flujo B) — funciona correctamente bajo V3.

- La asignación automática de depth_unlocked al insertar afiliado — el trigger trg_set_depth_on_insert ya lo hace.

- La transición pending → active al alcanzar la meta — el handler handle_order_status_change ya lo hace.

- Las reglas de precios por plan — activationPrice.ts es la fuente única de verdad.

# 3. Decisión arquitectónica — la regla de oro

Una orden es una orden. Da igual si la creó el afiliado desde el celular o el admin desde la oficina. Una vez registrada con status='entregado', la cadena de comisiones se ejecuta exactamente igual.

## 3.1 Principio: tratar la venta directa como un caso particular

La venta directa NO es un flujo paralelo. Es una orden normal con dos atributos extra:

- created_by_admin_id — quién la registró (uuid del admin).

- payment_method = 'efectivo_admin' — cómo se cobró.

Todo lo demás reusa el camino existente:

| Aspecto | Reutiliza |
| --- | --- |
| Cálculo de precios | getActivationPrice / getRecompraPrice (activationPrice.ts) |
| Marcado como activación | trigger auto_mark_activation_order (BD) |
| Distribución de bonos | trigger_commissions_on_delivery -> distribute_commissions_v2 |
| Activación de cuenta | handler handle_order_status_change al cumplir meta |
| Validación de stock | (idéntica a Checkout.tsx — la heredamos del modal) |
| RLS de orders | Policy admin_can_insert_orders (ya cubre INSERT por admin) |

## 3.2 Por qué no crear un flujo paralelo

- Un flujo paralelo duplicaría la lógica de bonos en otra RPC. Cualquier cambio futuro tendría que aplicarse dos veces — fuente garantizada de bugs.

- Duplicaría la lógica de activación (la transición pending → active). Si en el futuro se cambia la meta o se agrega un plan, hay que tocar dos sitios.

- Confundiría las métricas: KPIs como total_sales, comisiones generadas, etc., tendrían que sumar ambas fuentes.

- Aumentaría el esfuerzo de pruebas en al menos 2x.

## 3.3 Diagrama del flujo propuesto

AdminDashboard -> tab "Afiliados" -> ver detalle -> boton "Registrar venta directa"

o tab "Pedidos" -> boton "+ Nueva venta directa"

DirectSaleModal abre

-> busca/selecciona afiliado

-> calcula precios con activationPrice.ts (el MISMO motor del web)

-> muestra lo que va a pagar y como se reparte el bono al upline

[admin recibe efectivo / yape directo / etc.]

-> admin confirma "Cobre S/ XXX en efectivo"

useAdminCreateDirectSale.mutate({ affiliateId, items, paymentNotes })

1. INSERT orders (status='entregado', payment_method='efectivo_admin',

created_by_admin_id=session.user.id, payment_notes=...)

-> trigger auto_mark_activation_order  (marca is_activation_order si pending)

-> trigger trigger_commissions_on_delivery  (reparte bonos automaticamente)

-> handler handle_order_status_change  (activa cuenta si llega a meta)

2. INSERT order_items (lineas del carrito)

3. invalidateQueries -> refresca admin

# 4. Cambios mínimos requeridos

Resumen de archivos a modificar (todos contenidos en pocas líneas):

| Archivo / Recurso | Acción | Tamaño | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| supabase/MIGRATION_V4_POS_MANUAL.sql | Crear | ~30 líneas | BAJO |
| src/hooks/useAdmin.ts | Agregar 2 hooks | ~120 líneas | BAJO |
| src/components/admin/DirectSaleModal.tsx | Crear | ~250 líneas | MEDIO |
| src/components/admin/CashRegisterReport.tsx | Crear | ~150 líneas | BAJO |
| src/pages/AdminDashboard.tsx | Insertar 2 botones + 1 subtab | ~40 líneas | BAJO |
| src/lib/database.types.ts | Regenerar (supabase gen types) | auto | NULO |
| docs/technical_map.md | Agregar Sección Flujo 5 (Venta directa) | ~30 líneas | NULO |
| (opcional) Plan_pruebas_Winner_Organa.docx | Agregar T-21 a T-25 | auto | NULO |

Total realista: 7 archivos, ~600 líneas de código frontend + ~30 líneas SQL. No se modifica ninguna función existente — solo se agregan piezas que se conectan al motor V3 actual.

# 5. Migración de base de datos (SQL)

Una sola migración que agrega exactamente 2 columnas y 1 índice. No se redefine ninguna función ni trigger existente.

### Archivo: supabase/MIGRATION_V4_POS_MANUAL.sql

-- ============================================================

-- MIGRATION V4: POS Manual del Administrador

-- Fecha: 2026-04-25

-- Compatibilidad: requiere V3 ya aplicada (depth_unlocked + V3 rules)

-- ============================================================

-- 1) Trazabilidad: quien registro la venta directa

ALTER TABLE orders

ADD COLUMN IF NOT EXISTS created_by_admin_id UUID NULL

REFERENCES auth.users(id) ON DELETE SET NULL;

COMMENT ON COLUMN orders.created_by_admin_id IS

'Admin que registro la venta directa (POS manual). NULL si la orden vino del web.';

-- 2) Notas operativas para conciliacion de caja

ALTER TABLE orders

ADD COLUMN IF NOT EXISTS payment_notes TEXT NULL;

COMMENT ON COLUMN orders.payment_notes IS

'Notas del admin al cobrar en mano (ej: nro de boleta fisica, evento, observaciones).';

-- 3) Indice para los reportes de caja fisica

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_admin_cash

ON orders(created_by_admin_id, created_at DESC)

WHERE payment_method = 'efectivo_admin';

-- 4) RLS: el admin ya tiene policy de INSERT en orders.

--    No agregamos nada nuevo; verificamos que exista:

DO $$

BEGIN

IF NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM pg_policies

WHERE tablename = 'orders' AND policyname = 'admin_can_insert_orders'

) THEN

RAISE NOTICE 'Falta policy admin_can_insert_orders -- crear manualmente.';

END IF;

END$$;

-- 5) NO redefinimos distribute_commissions_v2.

--    NO redefinimos auto_mark_activation_order.

--    NO redefinimos handle_order_status_change.

--    El flujo V3 vigente cubre las ventas directas sin cambios.

### Notas sobre la migración

- Es idempotente: usa IF NOT EXISTS en columnas e índices. Se puede correr varias veces sin error.

- No redefine funciones — esto es deliberado. La complejidad del cálculo de bonos vive en V3 y queda intacta.

- El bloque DO $$ es informativo: solo emite NOTICE si la policy admin_can_insert_orders no existe. No falla la migración.

- Si la policy no existe, se crea con el patrón estándar de Supabase: WITH CHECK (auth.role() = 'authenticated' AND EXISTS (SELECT 1 FROM user_roles WHERE user_id = auth.uid() AND role = 'admin')).

# 6. Capa backend — hooks nuevos en useAdmin.ts

Se agregan dos hooks al final de src/hooks/useAdmin.ts. Ambos siguen el patrón TanStack Query ya establecido en el archivo.

## 6.1 useAdminCreateDirectSale

Crea una orden a nombre del afiliado, con status='entregado' desde el inicio. El trigger de BD se encarga de marcar is_activation_order y de distribuir comisiones.

// --- Crear venta directa POS (admin) -----------------------------------------

interface DirectSaleItem {

product_id: string;

quantity: number;

unit_price: number;     // calculado en el cliente con getActivationPrice/getRecompraPrice

}

export function useAdminCreateDirectSale() {

const { session } = useAuth();

const qc = useQueryClient();

return useMutation({

mutationFn: async (input: {

affiliateId: string;

items: DirectSaleItem[];

paymentNotes?: string;

}) => {

// 1) Datos del afiliado para snapshot en orders.customer_*

const { data: aff, error: e0 } = await supabase

.from('affiliates')

.select('id, name, email, phone, account_status, package')

.eq('id', input.affiliateId)

.single();

if (e0 || !aff) throw e0 ?? new Error('Afiliado no encontrado');

const total = input.items.reduce((s, i) => s + i.unit_price * i.quantity, 0);

const orderNumber = `POS-${Date.now().toString(36).toUpperCase()}`;

// 2) INSERT orders -- la status='entregado' dispara la cadena V3

const { data: order, error: e1 } = await supabase

.from('orders')

.insert({

order_number:        orderNumber,

affiliate_id:        aff.id,

customer_name:       aff.name,

customer_email:      aff.email,

customer_phone:      aff.phone,

total,

status:              'entregado',

payment_method:      'efectivo_admin',

created_by_admin_id: session!.user.id,

payment_notes:       input.paymentNotes ?? null,

})

.select('id')

.single();

if (e1 || !order) throw e1 ?? new Error('No se creo la orden');

// 3) INSERT order_items

const { error: e2 } = await supabase.from('order_items').insert(

input.items.map(i => ({

order_id:   order.id,

product_id: i.product_id,

quantity:   i.quantity,

price:      i.unit_price,

subtotal:   i.unit_price * i.quantity,

}))

);

if (e2) {

// Rollback basico -- borrar la orden si los items fallan

await supabase.from('orders').delete().eq('id', order.id);

throw e2;

}

return { orderId: order.id, orderNumber, total };

},

onSuccess: () => {

qc.invalidateQueries({ queryKey: ['admin-orders'] });

qc.invalidateQueries({ queryKey: ['admin-affiliates'] });

qc.invalidateQueries({ queryKey: ['admin-cash-register'] });

},

});

}

### Decisiones clave del hook

- Escribe directamente con supabase.from('orders').insert — no requiere RPC porque el INSERT por admin ya está cubierto por RLS y los triggers V3 reaccionan al mismo evento.

- El status arranca en 'entregado' (no en 'pendiente') porque la entrega física ya ocurrió. Esto dispara trigger_commissions_on_delivery inmediatamente.

- Snapshot de customer_* desde el afiliado: aunque la BD tenga FK a affiliates, mantener customer_name/email coherente con el patrón de Checkout.tsx evita NULLs en órdenes históricas si el afiliado se borra.

- Rollback manual si falla order_items — buena práctica porque PostgreSQL no nos da transacción cliente-side; aceptable para el caso (1 INSERT extra).

- invalidateQueries de admin-orders + admin-affiliates + admin-cash-register: refresca las 3 vistas que el admin probablemente abrirá después.

## 6.2 useCashRegister

Lista todas las ventas con payment_method='efectivo_admin', con filtros opcionales por admin y por rango de fechas. Sirve al subtab "Caja física".

// --- Reporte de caja fisica (POS manual) -------------------------------------

export function useCashRegister(opts: { adminId?: string; from?: string; to?: string } = {}) {

return useQuery({

queryKey: ['admin-cash-register', opts.adminId ?? 'all', opts.from ?? '-', opts.to ?? '-'],

queryFn: async () => {

let q = supabase

.from('orders')

.select('id, order_number, created_at, total, customer_name,

created_by_admin_id, payment_notes,

affiliate:affiliates(name, affiliate_code, package)')

.eq('payment_method', 'efectivo_admin')

.order('created_at', { ascending: false });

if (opts.adminId) q = q.eq('created_by_admin_id', opts.adminId);

if (opts.from)    q = q.gte('created_at', opts.from);

if (opts.to)      q = q.lte('created_at', opts.to);

const { data, error } = await q;

if (error) throw error;

const totalGeneral = (data ?? []).reduce((s, o) => s + Number(o.total), 0);

return { rows: data ?? [], total: totalGeneral };

},

staleTime: 30_000,

});

}

- Filtros opcionales: si se usan los 3 (admin, from, to) → reporte de cierre de caja diario por admin. Si solo from/to → reporte global.

- Calcula total agregado en el cliente para evitar segunda query.

- Estructura paralela a useAllOrders — consistente con el resto del archivo.

# 7. Capa UI — modal único reutilizado

## 7.1 DirectSaleModal — un modal, dos puntos de entrada

- Punto A: tab "Afiliados" → fila → ver detalle → botón "Registrar venta directa" (afiliado pre-seleccionado).

- Punto B: tab "Pedidos" → header → botón "+ Nueva venta directa" (afiliado se busca dentro del modal).

- El mismo componente sirve los dos casos. Se diferencian solo por el prop initialAffiliateId.

### Anatomía del modal (4 pasos verticales en una sola pantalla)

| Paso | Sección UI | Datos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buscar afiliado | Input con debounce 300 ms → busca por nombre / código / email. Muestra: avatar, nombre, código, paquete (badge), estado (badge color). Si initialAffiliateId viene, se omite este paso. |
| 2 | Carrito | Lista de productos del catálogo con buscador. Al agregar, calcula precio con getActivationPrice o getRecompraPrice según account_status del afiliado. Muestra subtotal y total en vivo. |
| 3 | Vista previa de bonos | Si es activación: muestra cuánto recibirá cada upline (con su nombre y nivel). Si es recompra: muestra los 10 niveles de cashback. Esta visibilidad es lo que justifica el cobro frente al afiliado. |
| 4 | Confirmar cobro | Textarea opcional payment_notes (ej: "Cobrado en oficina Miraflores - boleta física #1234"). Botón final con texto literal: "He cobrado S/ XXX en efectivo y registro la venta". Confirmación con AlertDialog. |

### Principios UX del modal

- Acción irreversible explícita: el botón final no dice "Crear orden" — dice "He cobrado X y registro la venta". Esto fuerza al admin a aceptar responsabilidad.

- Vista previa de bonos antes de confirmar: si el admin ve cuánto va a costar a la empresa, hay menos probabilidad de errores en el plan elegido.

- No editar después: una vez creada, la orden es inmutable desde la UI. Cualquier corrección es una nueva orden con notas tipo "AJUSTE de orden POS-XYZ".

- Color visual distinto: el modal y la fila resultante usan un acento ocre (no el oro de marca) para diferenciarse de las órdenes web.

## 7.2 Cambios en AdminDashboard.tsx

Solo se agregan 2 botones y 1 subtab — no se reescribe ninguna sección existente.

// 1. En tab 'pedidos', header derecha:

<button onClick={() => setShowDirectSaleModal(true)}>

+ Nueva venta directa

</button>

// 2. En tab 'afiliados', detalle expandido:

<button onClick={() => openDirectSaleFor(viewingAffiliate.id)}>

Registrar venta directa para {viewingAffiliate.name}

</button>

// 3. En tab 'pagos', subtab nuevo:

<TabButton active={paymentSubTab==='caja_fisica'}

onClick={() => setPaymentSubTab('caja_fisica')}>

Caja fisica

</TabButton>

{paymentSubTab === 'caja_fisica' && <CashRegisterReport />}

// 4. Modal montado una sola vez al final del componente:

{showDirectSaleModal && (

<DirectSaleModal

initialAffiliateId={preselectedAffiliateId}

onClose={() => { setShowDirectSaleModal(false); setPreselectedAffiliateId(null); }}

/>

)}

# 8. Reporte de caja física

Sin reporte de caja, el dinero que el admin cobra en mano se vuelve invisible. Esta sección define qué muestra el subtab nuevo.

## 8.1 Componente CashRegisterReport

- Filtros en la cabecera: rango de fechas (default = hoy), admin (default = el admin actual).

- KPI grandes arriba: Total cobrado en el rango · # de órdenes · Ticket promedio.

- Tabla central con columnas: Fecha · Orden · Afiliado · Plan · Total · Notas · Acciones.

- Botón "Exportar CSV" para conciliar contra el efectivo físico al cierre del día.

- Banner amarillo si hay órdenes de >24h sin marcar como conciliadas (futuro: agregar columna conciliada_at).

## 8.2 Mockup textual

+--------------------------------------------------------------------------+

| Caja fisica                                                              |

|                                                                          |

| [Hoy v]  [Admin: Carlos R. v]               [v Exportar CSV]            |

|                                                                          |

| +-------------------+-------------------+--------------------------+    |

| | Total cobrado hoy | Ordenes registradas | Ticket promedio        |    |

| | S/ 4,820.00       | 7                   | S/ 688.57              |    |

| +-------------------+-------------------+--------------------------+    |

|                                                                          |

|  Fecha    Orden     Afiliado          Plan        Total      Notas      |

|  10:14    POS-K3X   Ana Mendoza       Ejecutivo  S/  600    Boleta 421 |

|  11:42    POS-K3Y   Luis Quiroz       Basico     S/  120    Evento Lima |

|  ...                                                                     |

+--------------------------------------------------------------------------+

## 8.3 Cierre diario (proceso operativo)

- Al final del día, cada admin que vendió saca el reporte filtrado por su nombre.

- Compara el efectivo físico que tiene en mano contra el total del reporte.

- Deposita el efectivo a la cuenta del negocio y guarda el comprobante.

- (Futuro) Marca el reporte como "conciliado" desde el rol super_admin.

# 9. Plan de pruebas (8 casos)

Cada caso valida un punto distinto del flujo. Numerados como T-21..T-28 para extender el plan T-01..T-20 ya existente.

### T-21 — Venta directa de activación a Básico — pending → active

Pasos: Admin crea venta directa de S/ 120 a un afiliado pending (paquete Básico).

Resultado esperado: 1) Orden queda con status='entregado', is_activation_order=TRUE. 2) Patrocinador directo recibe S/ 48. 3) account_status del comprador pasa a 'active' y depth_unlocked queda en 3.

### T-22 — Venta directa de activación a Ejecutivo — bug del map evitado

Pasos: Admin crea venta directa de S/ 600 a un afiliado pending (paquete Ejecutivo).

Resultado esperado: Cuenta debe pasar a 'active'. Si NO pasa, evidencia el bug H-01 del audit (PACKAGE_DEPTH e ACTIVATION_TARGET sin Ejecutivo en useAdmin.ts).

### T-23 — Venta directa parcial de activación (no llega a la meta)

Pasos: Admin crea venta directa de S/ 60 a un Básico pending (mitad de meta).

Resultado esperado: Orden queda 'entregado'. Bono S/ 48 al patrocinador igual se reparte (regla V3). account_status sigue 'pending'. total_sales sube en S/ 60.

### T-24 — Venta directa de recompra (afiliado ya active)

Pasos: Admin crea venta directa a un Intermedio activo por S/ 200.

Resultado esperado: Distribución residual Flujo B: cashback S/ 20 al comprador, residuales en 10 niveles arriba. Total sumado = 25%.

### T-25 — Venta directa con upline pending (regla V3)

Pasos: Patrocinador directo está en account_status='pending'. Se crea venta directa al referido.

Resultado esperado: El upline pending RECIBE su bono (regla V3 confirmada). Solo es breakage si excede su depth_unlocked.

### T-26 — Reporte de caja diario filtrado por admin

Pasos: Crear 3 ventas directas con admin A y 2 con admin B en el mismo día. Filtrar reporte por admin A.

Resultado esperado: Reporte muestra solo las 3 órdenes de A y suma su total correctamente.

### T-27 — Falla de order_items dispara rollback

Pasos: Forzar error en INSERT order_items (ej: product_id inexistente).

Resultado esperado: La orden creada se elimina (rollback manual). admin-orders no muestra orden huérfana. Comisiones NO se distribuyeron.

### T-28 — Auditoría: created_by_admin_id se persiste correctamente

Pasos: Crear venta directa con admin A. Inspeccionar la fila en orders.

Resultado esperado: Columna created_by_admin_id contiene el uuid de A. payment_method = 'efectivo_admin'. payment_notes contiene el texto ingresado.

# 10. Riesgos y barandas no negociables

Sin las 3 barandas siguientes, el POS manual se convierte en un agujero de control: el admin puede vender, no reportar y quedarse con el efectivo. NO IMPLEMENTAR EL POS SIN ESTAS BARANDAS.

## 10.1 Baranda #1 — Cierre de caja diario obligatorio

- Cada admin que cobra en efectivo debe ejecutar un cierre de caja al final de su jornada.

- El cierre genera un PDF con el detalle de órdenes y un campo "efectivo entregado" que el admin firma.

- Si un admin no cierra su caja del día anterior, no puede registrar nuevas ventas directas hasta hacerlo.

- Implementación V1.5: tabla cash_closures con (admin_id, date, cash_declared, system_total, difference, signed_at, signed_by).

## 10.2 Baranda #2 — Roles separados

- Crear rol admin_cobrador (puede crear ventas directas pero no aprobar pagos web ni editar afiliados).

- Mantener rol admin_super (todo + ver reporte global de caja + aprobar diferencias en cierres).

- El rol actual "admin" se desdobla. Implementación V1.5 usando user_roles existente.

## 10.3 Baranda #3 — Inmutabilidad de órdenes

- Una vez creada, la orden POS no se puede editar ni borrar desde la UI.

- Cualquier corrección es una nueva orden con tipo de notas "AJUSTE de POS-XYZ".

- RLS DELETE policy en orders: WITH CHECK (false) para todos los roles excepto super_admin con justificación textual obligatoria.

## 10.4 Otros riesgos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin escribe precio incorrecto en modal | Media | Medio | Modal usa SIEMPRE getActivationPrice / getRecompraPrice. El campo precio NO es editable. |
| Admin marca venta y luego pide reembolso | Baja | Alto | Política operativa: reembolso = orden de ajuste con monto negativo + nota. Las comisiones inversas se calculan manualmente. |
| Doble registro accidental (admin presiona 2 veces) | Media | Alto | Botón final con AlertDialog confirmando texto + disable durante mutation pending. order_number único. |
| Admin selecciona afiliado equivocado | Media | Medio | AlertDialog final muestra explícitamente: nombre + código + DNI del afiliado + total. Texto en grande. |
| Comisiones se distribuyen sobre orden errónea | Baja (post-mitigaciones) | Alto | Si pasa: usar RPC reverse_commissions(order_id) (existente o por crear) que insertea comisiones inversas. |

# 11. Plan de rollout en 3 fases

## Fase 1 — Habilitación técnica (días 1-3)

- Aplicar MIGRATION_V4_POS_MANUAL.sql en staging.

- Implementar useAdminCreateDirectSale + useCashRegister en useAdmin.ts.

- Construir DirectSaleModal y CashRegisterReport.

- Wire de los 2 botones + 1 subtab en AdminDashboard.

- Correr suite T-21..T-28 en staging.

- Code review + merge a main detrás de feature flag VITE_ENABLE_POS_MANUAL=false.

## Fase 2 — Piloto controlado (días 4-7)

- Activar flag para 1 admin en producción.

- El admin registra ventas reales en oficina durante 3 días.

- Cierre de caja diario manual (sin tabla cash_closures todavía — se hace en hoja de cálculo).

- Comparar: efectivo en mano vs reporte de caja vs depósito en banco.

- Si hay diferencias > S/ 5 → bloquear y revisar antes de seguir.

## Fase 3 — Apertura general + barandas (días 8-15)

- Implementar las 3 barandas (cierre de caja, roles separados, inmutabilidad).

- Crear tabla cash_closures con UI de cierre diario.

- Migrar rol admin a admin_super, crear admin_cobrador.

- Activar flag VITE_ENABLE_POS_MANUAL=true para todos los admins habilitados.

- Documentar en docs/technical_map.md como Sección 6 — Flujo 5: Venta directa POS.

- Capacitación operativa: 1 hora con cada admin que vaya a usarlo.

# 12. Métricas de éxito (post-implementación)

Para evaluar si la inversión valió la pena, monitorear durante el primer mes:

| Métrica | Valor objetivo | Cómo medir |
| --- | --- | --- |
| % de activaciones nuevas vía POS manual | >= 20% | count(orders WHERE is_activation AND payment='efectivo_admin') / total activaciones |
| Tiempo promedio de activación | < 10 min (vs 1+ días web) | Diferencia entre register_affiliate y first paid order |
| Diferencia caja física promedio | < S/ 5 por cierre | ABS(cash_declared - system_total) en cash_closures |
| Órdenes POS sin payment_notes | < 5% | count(WHERE payment_method='efectivo_admin' AND notes IS NULL) |
| Reembolsos sobre POS / mes | < 1% | count(órdenes ajuste con monto negativo) |

# 13. Anexo A — Variantes opcionales (no recomendadas en V1)

Estas variantes son válidas pero AGREGAN complejidad sin valor inmediato. Documentadas para evitar que se consideren "olvidos" — son decisiones conscientes de aplazar.

## Variante 1 — RPC create_direct_sale en lugar de INSERT directo

- Pros: encapsula validaciones server-side; permite hacer transacción explícita orders + order_items.

- Contras: agrega una RPC nueva que mantener; el INSERT con RLS adecuada es suficientemente seguro.

- Decisión: NO en V1. Si en V2 se agregan validaciones complejas (ej: stock, descuentos especiales), evaluar entonces.

## Variante 2 — Métodos de pago múltiples (efectivo / yape directo / POS visa)

- Pros: refleja realidad operativa más rica.

- Contras: complica la conciliación; obliga a cierre por método.

- Decisión: NO en V1. payment_method='efectivo_admin' cubre el 90% del caso. Variantes futuras: 'yape_admin', 'pos_visa_admin'.

## Variante 3 — Recibo de venta imprimible / PDF descargable

- Pros: profesionaliza la entrega física.

- Contras: requiere library nueva (jsPDF), template de boleta, datos fiscales.

- Decisión: NO en V1. Si el negocio necesita boleta SUNAT, integrar con API de comprobantes electrónicos (NUBEFACT, FACTURALO) en V2.

## Variante 4 — Carrito reusable: que el admin arme el carrito desde la web del afiliado

- Pros: reusa Checkout.tsx tal cual; el admin solo toma el rol del afiliado.

- Contras: requiere impersonate flow (riesgoso); el carrito persiste en localStorage; difícil distinguir ventas web vs POS.

- Decisión: NO. Modal dedicado es más seguro y trazable.

## Variante 5 — Asignar plan manualmente sin compra

- Pros: simplifica casos especiales (regalo, intercambio, error histórico).

- Contras: rompe la regla "toda activación tiene una orden de respaldo"; complica auditoría.

- Decisión: NO. Si se necesita, hacerlo a través de venta directa con S/ 0 y nota explicativa.

# 14. Anexo B — Checklist de auditoría documental

Esta propuesta fue contrastada contra los siguientes documentos para evitar contradicciones o duplicación de reglas:

| Documento | Punto verificado |
| --- | --- |
| docs/technical_map.md | Sección 5 (motor financiero) — confirma que distribute_commissions_v2 corre en trigger AFTER UPDATE OF status. La venta directa con status='entregado' lo dispara igual. |
| supabase/MIGRATION_V3_RULES.sql | Confirma regla V3: bonos sin restricción de account_status. La venta directa a uplines pending funciona automáticamente. |
| src/lib/activationPrice.ts | Fuente única de precios — el modal NO replica la lógica, importa getActivationPrice / getRecompraPrice. |
| src/hooks/useAdmin.ts | Patrones de hooks (useMutation, useQueryClient.invalidateQueries) replicados en useAdminCreateDirectSale. |
| src/lib/database.types.ts (orders) | Confirma que columnas customer_*, payment_method, status existen y son nullable en lo que corresponde. |
| Auditoria_Activacion_Compra.docx | Hallazgo H-01 (Ejecutivo faltante en useAdmin.ts) -- esta propuesta NO lo arregla, pero T-22 del plan lo expone. Resolver ANTES de Fase 2. |
| Plan_pruebas_Winner_Organa.docx | T-21..T-28 extienden la numeracion existente sin colision. |

Antes de pasar a Fase 1, resolver el bug H-01 del audit (PACKAGE_DEPTH e ACTIVATION_TARGET sin Ejecutivo). Sin esto, las activaciones POS de paquete Ejecutivo no transicionaran a 'active' automaticamente y el T-22 fallara.

-- Fin del documento --