WINCLICK

Informe de auditoría y reparaciones

Sesión 26 de abril de 2026

# Resumen ejecutivo

Esta auditoría parte del reporte del usuario de que la página /admin-login servida en winclick.online no funcionaba (chequeo hardcodeado contra admin@idenza.site). El alcance se amplió a una revisión general guiada por la documentación del proyecto, identificando bugs de runtime, divergencias de tipos con Supabase, archivos truncados por el sincronizador de Windows e inconsistencias de dominio entre código y SEO. La sesión cierra con typecheck limpio y todas las rutas de admin convergiendo a /login-afiliado.

Resultado: 18 reparaciones aplicadas. tsc --noEmit retorna exit 0. Cero errores TypeScript pendientes.

# 1. Cambios aplicados

## 1.1 Eliminación de /admin-login

La página servía un login con un check hardcodeado a un dominio incorrecto y abría una segunda puerta innecesaria al panel de admin. Se eliminó por completo y se redirigió RequireAdmin al flujo unificado.

- src/pages/AdminLogin.tsx · archivo borrado

- src/App.tsx · ruta /admin-login eliminada · RequireAdmin redirige a /login-afiliado si no hay sesión

- src/pages/DevTools.tsx · entrada del menú de dev removida

## 1.2 Bugs de runtime

### setUpgradeReceipt huérfano (AreaAfiliado.tsx)

El handler del botón de cierre del modal de upgrade llamaba a una variable de estado que ya no existía, lo que reventaba la app si el afiliado intentaba cancelar el flujo.

Antes: onClick={() => { setShowUpgradeModal(false); setUpgradeReceipt(null); }}

Después: onClick={() => setShowUpgradeModal(false)}

## 1.3 Tipos Supabase y RPCs

Cuatro hooks devolvían SelectQueryError o Json sin tipar. Se aplicaron alias FK explícitos (sintaxis !table_column_fkey) y casts puntuales con justificación.

### Foreign-key hints

- useAffiliate.ts → useMyNetwork(): referrals tiene 2 FK a affiliates (referrer_id y referred_id). Se especificó affiliates!referrals_referred_id_fkey

- useAdmin.ts → useAllPayments(): alias affiliates!affiliate_payments_affiliate_id_fkey para resolver la ambigüedad de FK

### Casts justificados

- useOrders.ts → use_credits_for_purchase: el RPC retorna Json. Se tipa explícitamente como { success?: boolean; error?: string }

- useOrders.ts → orders.insert: order_number lo genera el trigger BD gen_order_number, por eso no figura en el payload del cliente

- useAdmin.ts → admin_delete_user: el RPC vive en BD pero todavía no aparece en database.types.ts; cast aislado con eslint-disable y comentario que apunta a la migración

## 1.4 Fixtures de test

test-utils.tsx tenía mockProduct y mockAffiliate desactualizados respecto al esquema actual. Se sumaron los campos NOT NULL faltantes (image_alt, gallery_images, slug, phone, shipping_address, shipping_city) para que los tests existentes y futuros tipen sin tropezar.

## 1.5 Dominio unificado a winclick.online

El código mezclaba winclick.pe en SEO, sitemaps y tests, lo que fragmentaba canónicos y enlaces compartibles. Se consolidó en winclick.online tras confirmación del usuario.

- index.html · canonical, og:url, og:image, twitter:image, JSON-LD, contacto@winclick.online

- public/sitemap.xml · 9 URLs migradas

- public/robots.txt · referencia al sitemap

- src/pages/{Index,Catalogo,Contacto,ProgramaAfiliados}.tsx · canonicals y og:image

- src/test/{seo,useSEO}.test.ts · expectativas alineadas con el dominio nuevo

## 1.6 Documentación legacy

- docs/technical_map.md: filas de /admin-login removidas; redirección de RequireAdmin actualizada

- docs/informe_cambios.md: sección P2 marcada como ⚠️ REVERTIDO con nota explicativa (se preserva el historial)

- docs/db/RESET_DB.sql: email del admin migrado y comentario de ruta corregido

## 1.7 Restauración de archivos truncados

Durante la sesión se detectó que el sincronizador de Windows (OneDrive) estaba truncando archivos .ts/.tsx mientras se editaban: añadía contenido al inicio y cortaba un número equivalente de bytes al final, dejando archivos sin cierre de bloque. Cuatro archivos críticos quedaron en este estado y se recuperaron desde HEAD de git, re-aplicando luego las correcciones de tipos. Tras la restauración, el typecheck final pasó limpio.

- src/hooks/useAffiliate.ts — restaurado y re-parchado

- src/hooks/useOrders.ts — restaurado y re-parchado

- src/hooks/useAdmin.ts — restaurado y re-parchado

- src/test/test-utils.tsx — restaurado y re-parchado

# 2. Tabla maestra de cambios

| # | Categoría | Archivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eliminación /admin-login | src/pages/AdminLogin.tsx | ✓ borrado |
| 2 | Redirección admin | src/App.tsx | ✓ /login-afiliado |
| 3 | Limpieza dev-tools | src/pages/DevTools.tsx | ✓ entrada removida |
| 4 | Bug runtime | src/pages/AreaAfiliado.tsx (L771) | ✓ setUpgradeReceipt huérfano removido |
| 5 | FK hint Supabase | src/hooks/useAffiliate.ts (useMyNetwork) | ✓ alias FK explícito |
| 6 | FK hint Supabase | src/hooks/useAdmin.ts (useAllPayments) | ✓ alias FK explícito |
| 7 | Tipo Json RPC | src/hooks/useOrders.ts (use_credits_for_purchase) | ✓ cast tipado |
| 8 | Cast trigger BD | src/hooks/useOrders.ts (orders.insert) | ✓ order_number generado por BD |
| 9 | RPC sin tipos | src/hooks/useAdmin.ts (admin_delete_user) | ✓ cast con eslint-disable |
| 10 | Fixtures de test | src/test/test-utils.tsx | ✓ +6 campos al día con database.types |
| 11 | Dominio unificado | index.html, public/sitemap.xml, public/robots.txt | ✓ winclick.online |
| 12 | Dominio unificado | src/pages/{Index,Catalogo,Contacto,ProgramaAfiliados}.tsx | ✓ winclick.online |
| 13 | Dominio unificado | src/test/{seo,useSEO}.test.ts | ✓ winclick.online |
| 14 | Doc legacy | docs/technical_map.md | ✓ filas /admin-login depuradas |
| 15 | Doc legacy | docs/informe_cambios.md | ✓ sección P2 marcada como REVERTIDO |
| 16 | Doc legacy | docs/db/RESET_DB.sql | ✓ email + ruta corregidos |
| 17 | Restauración | 4 archivos truncados por sync OneDrive | ✓ recuperados desde git HEAD |
| 18 | Validación | tsc --noEmit -p tsconfig.app.json | ✓ exit 0 — sin errores |

# 3. Riesgos restantes y observaciones

| Severidad | Riesgo | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| BAJA | 37 advertencias de ESLint (uso de any en Supabase) | Habilitar override puntual en .eslintrc o regenerar tipos cuando se desbloquee la integración Supabase |
| BAJA | is_activation_order calculado en JS y BD (riesgo H-02 antiguo) | Ya mitigado: el cliente ya NO setea el flag, lo decide el trigger auto_mark_activation_order |
| INFO | Carpeta dist/ contiene URLs antiguas winclick.pe | Se regenera al hacer npm run build — no requiere acción manual |
| INFO | OneDrive/Dropbox truncó archivos durante esta sesión | Tras el commit, considerar excluir node_modules y src/* del sync activo |

# 4. Validación final

## 4.1 Typecheck

$ npx tsc --noEmit -p tsconfig.app.json   →   exit 0

Sin errores. Los 21 errores de TypeScript que existían al inicio de la auditoría quedan resueltos.

## 4.2 Build artifacts (dist/)

Los archivos en dist/ todavía referencian winclick.pe; se regenerarán al ejecutar npm run build. No se modifican manualmente porque son output.

## 4.3 Lint

ESLint reporta 37 advertencias menores (mayormente uso de any en envoltorios Supabase y require() en archivos de configuración). No son errores y no bloquean el build.

# 5. Próximos pasos sugeridos

- Ejecutar npm run build para regenerar dist/ con el dominio winclick.online consistente.

- Probar el flujo de admin: ingresar por /login-afiliado con un usuario admin y validar que /admin-dashboard se sirva correctamente.

- Cuando se regenere database.types.ts (con la migración admin_delete_user), retirar el cast as any en useAdmin.ts.

- Considerar excluir la carpeta src/ del sync activo de OneDrive durante sesiones de edición intensiva, o mover el repo a una ruta no sincronizada para evitar truncamientos futuros.

— fin del informe —